**中央环保督察反馈意见（第15项）整改情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 38个化工园区未落实卫生防护距离要求。灌云县临港产业区、滨海经济开发区沿海工业园、响水生态化工园区等6个化工园区在设立之初，当地政府均就落实卫生防护距离要求制定计划、做过承诺，但计划和承诺流于形式，至今没有落实，风险隐患较大。 |
| 整改目标 | 满足卫生防护距离要求 |
| 整改时限 | 2018年12月底前 |
| 整改措施 | 1、滨海化工园区，2017年2月底前，完成69户居民搬迁，剩余283间商住户，于2017年5月底前完成搬迁。2、响水生态化工园区。2017年6月底前，采取货币补偿、异地自建、产权交换等办法，完成92户居民的搬迁。3、东台市高新技术园区。取消化工产业定位，限期完成园区内13家化工企业的关停或转型。 |
| 整改效果 | 1、滨海化工园区已完成69户居民和283间商住户的拆迁工作，卫生防护距离内无敏感目标。2、响水化工园区已搬迁1106户居民，卫生防护距离内无敏感目标。3、2012年，东台高新技术园区取消化工产业定位。2018年5月底前，园区内原有13家化工企业全部停产，企业的原生产设备已拆除到位，员工已妥善安置。 |